แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้

โครงการมุ่งเป้าหมาย (พฤติกรรมสุขภาพ  ( สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ

( อื่นๆ.................................................................................................

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา  54-00-0562  ชื่อโครงการ  โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่หมู่บ้าน        สามหนอง  หมู่ที่  12  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

2.  ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิณ   นุ้ยขาว

4.  วัตถุประสงค์โครงการ

4.1  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน

4.2 เพื่อให้ทุกคนชุมชนเกิดความห่วงแหน แหล่งน้ำและสัตว์น้ำ

4.3 เพื่อสร้างปฏิบัติการในการบูรณาการแหล่งน้ำให้กลายเป็นแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

4.4 เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการบริหารแห่ลงน้ำ

5.  กลุ่มเป้าหมาย

5.1  คนในชุมชนอยู่ติดแหล่งน้ำ  2  ชุมชน  คือชุมชนสามหนองและชุมชนหนองเสม็ด จำนวนคนในชุมชน  55  คนจำนวนครัวเรือนภายในชุมชน  192  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 70  ของครัวเรือนทั้งหมด

5.2  แหล่งน้ำแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด  4  ไร่  มีความกว้าง  30  เมตร  ยาว  300  เมตร  อยู่ใน หมู่ที่  12  บ้านสามหนอง  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุงกลุ่มเยาวชน  30  คน

6. กิจกรรมหลัก

6.1 ประชุมคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

  - จัดกิจกรรมเวทีทำความเข้าใจและร่วมสร้างทีมเฝ้าระวังสายน้ำ

  - กิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทำนบปลาบ้านสามหนอง

  - ปรึกษาหารือวางแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่

  - จัดทำข้อมูลของทำนบปลาแบบมีส่วนร่วมและคืนข้อมูลสู่ชุมชน

  - ค้นหารูปธรรมการบริหารจัดการทำนบปลาที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทำนบปลา

  - ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพสายน้ำทำนบปลาบ้านสามหนองคืนระบบนิเวศน์ริมฝั่ง   ทำนบปลา

- คืนสัตว์น้ำ

- พืชผักสมุนไพร

-สืบชะตาแม่น้ำ

  - เวทีพัฒนาทีมอาสาสมัครครัวเรือนละ  1  คน   ระวังสายน้ำทำนบปลาร่วมกัน

  - เวทีพัฒนากรอบกฎระเบียบของชุมชนและองค์กรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์    สายคลอง

  - เวทีประชาคมร่วมกันและเวทียื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรสายน้ำคลองโดยชุมชน(ฉบับสมบูรณ์) กับส่วนราชการและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาไปสู่การจัดการทำนบปลาอย่างยั่งยืน

7. สาระสำคัญ

ในชุมชนบ้านสามหนอง  หมู่ที่ 12  ตำบลชะมวง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มีนบกั้นน้ำอยู่  1 แห่ง  มีความกว้าง  30 เมตร  ยาว   2000  เมตร  หรือชาวบ้านเรียก”ทำนบปลา” ที่แห่งนี้มีปลาหลากหลายชนิด  ซึ่งเป็นอาหารของคนในชุมชน  แต่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนบกั้นน้ำแห่งนี้  คนในชุมชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์   ใช้วิธีจับสัตว์น้ำแบบผิดวิธี  เช่นใช้ข่ายตาถี่  จับปลาตัวเล็ก  หรือใช้กระแสไฟฟ้าชอร์ทปลาทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์  ทางชุมชนจึงอยากจะมีการอบรม  สร้างการเรียนรู้และส่งเสริมคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์แหล่งน้ำแห่งนี้ไว้  และป้องกันสิ่ง ที่อาจจะเกิดจากสารเคมีหรือสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดโรคต่อคนในชุมชน  ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน   เพราะถ้าเกิดว่าคนชุมชนไม่ร่วมมือกันรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้  หรือขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำแล้ว  ในชุมชนแห่งนี้ถึงมีแหล่งน้ำสักกี่แห่งก็ไม่เกิดประโยชน์กับชุมชน  ถ้าทำให้คนในชุมชนรู้สึกรักษ์และหวงแหนแหล่งน้ำขึ้นมาเมื่อไหร่  สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสามหนองก็จะเป็นพื้นที่  ที่น่าอยู่และมีแหล่งอาหารของชุมชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด   วิธีการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  และหาวิธีปลูกจิตสำนึกให้รักในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  สัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารของคนเรา  “ชุมชนต้องรักษ์ชุมชนของตนเอง”

8. แบบประเมินกิจกรรม

| งวดที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | เป้าหมาย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตามแผน | ปฏิบัติจริง | กำหนดไว้ | ปฏิบัติได้จริง |  |
| 1 | ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษา | กรกฎาคม 2554 – สิงหาคม 2555 | 7 สิงหาคม 2554 | 15 คน | 13 คน |  |
|  | ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพสายน้ำทำนบปลาบ้านสามหนองคืนระบบนิเวศน์ริมฝั่ง ทำนบปลา - คืนสัตว์น้ำ - พืชผักสมุนไพร -สืบชะตาแม่น้ำ | ธันวาคม 2554 | 15 กันยายน 2554 | 100 | 97 |  |
|  | ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษา ครั้งที่2 | กรกฎาคม 2554 – สิงหาคม 2555 | 20 กันยายน 2554 | 15 | 16 |  |
|  | เวทีเสวนาสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูทำนบปลาบ้านสามหนอง | สิงหาคม 2554 | 22 กันยายน 2554 | 100 | 83 |  |
|  | เวทีทำความเข้าใจและร่วมสร้างทีมเฝ้าระวังสายน้ำ | กรกฎาคม 2554 | 15 ตุลาคม 2554 | 50 | 67 |  |

9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย

9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง / ปัจจัยสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม) |
| --- | --- | --- |
|  | จากมากไปหาน้อย |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| 3.1.ความเสี่ยงการดำเนินงาน(Operational Risks) | มีความเสี่ยงด้านการดำเนินการ โครงสร้างการทำงานและศักยภาพของคนทำงานนั้นอยู่ในระดับต่ำ คือมีการดำเนินงานโดยกลุ่มและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนด้านการเงินไม่มีความเสี่ยงมีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า แต่อาจมีหลักฐานทางการเงินบางรายการที่มีความผิดพลาดเนื่องจากการตีความหมายผิด ซึ่งส่วนนี้เมื่อได้รับการชี้แจงจากผู้ติดตามก็ได้มีการปรับปรุงเอกสารการเงินให้ถูกต้อง |
| 3.1.1 โครงสร้างการดำเนินงาน |  |  | ( |  |  |
| 3.1.2 ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน |  |  | ( |  |  |
| 3.1.3 ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน |  |  | ( |  |  |
| 3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) |  |
| 3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน) |  |  |  | ( |  |
| 3.2.3 หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน) |  |  | ( |  |  |
| ผลรวม | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง |
| ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง | ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง | ระดับ2 = ความเสี่ยงปานกลาง | ระดับ1= ความเสี่ยงต่ำ | ระดับ 0 = ไม่มีความเสี่ยง |
|  | 3= 13-18 คะแนน | 2= 7-12คะแนน | 1= 1-6 คะแนน | 0=0 คะแนน |
| ความเสี่ยงการดำเนินงาน | ยุติการดำเนินงาน | ระงับโครงการ | ดำเนินงานตามปกติ |
| โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน | ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ | ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน | เป็นทีมงาน |
| ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| ความเสี่ยงทางการเงิน |
| ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน | ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ | ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ | ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ | มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ |
| การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม | ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท | ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง | ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย | ชัดเจน/สอดคล้อง |
| การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ | ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เสย | บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน | ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน | ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ |

9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 80,000  บาท

9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด            จำนวน 69,555 บาท

10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)   ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

11.  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค์ในช่วงแรกคือสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมบางกิจกรรม จึงจำเป็นต้องมีการปรับกิจกรรมบางกิจกรรมมาทำก่อนและย้ายบางกิจกรรมไปทำหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ

12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

1. ควรแสวงหาความร่วมมือกับส่วนท้องถิ่นในการฟื้นฟูทำนบปลา เพื่อการให้การปรับภูมิทัศน์ทำได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

2. ควรหารือนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในการร่างนโยบายสาธารณะเพื่อให้ได้นโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครกการที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดในช่วงแรกคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จากเดิมที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน เป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐหรือของท้องถิ่น และอีกประการคือการพัฒนาขึ้นของทำทบปลาที่เคยรกร้างก็มีสภาพที่ดีขึ้น แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาหรือแสวงหาความร่วมมือจากส่วนท้องถิ่นในกาปรับปรุงอีกระยะหนึ่ง

14.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)

| ความสำเร็จการดำเนินงาน | ร้อยละ 10-50 | ร้อยละ 51-70 | ร้อยละ 71-85 | ร้อยละ 86-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ |  | ( |  |  |
| 14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  |  | ( |  |

15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)

( เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา

( เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ

| ชื่อนวัตกรรม | วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |

16.โครงการเด่น ( Best Practice)

( มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ

( ดำเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส

( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง

| ชื่อBest Practice | วิธีการทำให้เกิดBest Practice | ผล/การนำไปใช้ประโยชน์ |
| --- | --- | --- |

17.  งานที่จะดำเนินต่อ

  - ปรึกษาหารือวางแผนการเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่

  - จัดทำข้อมูลของทำนบปลาแบบมีส่วนร่วมและคืนข้อมูลสู่ชุมชน

  - ค้นหารูปธรรมการบริหารจัดการทำนบปลาที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทำนบปลา

  - เวทีพัฒนาทีมอาสาสมัครครัวเรือนละ  1  คน   ระวังสายน้ำทำนบปลาร่วมกัน

  - เวทีพัฒนากรอบกฎระเบียบของชุมชนและองค์กรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์    สายคลอง

  - เวทีประชาคมร่วมกันและเวทียื่นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรสายน้ำคลองโดยชุมชน(ฉบับสมบูรณ์) กับส่วนราชการและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาไปสู่การจัดการทำนบปลาอย่างยั่งยืน

นายไพฑูรย์   ทองสม

ผู้รายงาน